|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Hemos podido cumplir la mayoría de las actividades en los tiempos definidos, especialmente aquellas relacionadas con el análisis y diseño del sistema. Sin embargo, algunas tareas de desarrollo se han visto retrasadas por la complejidad técnica al integrar las herramientas seleccionadas (Ionic, Angular y Firebase). Los factores que han facilitado el desarrollo han sido la buena coordinación entre los integrantes y el uso de GitHub como herramienta de control de versiones. Entre las dificultades destacan la carga académica de otras asignaturas y la limitación de tiempo disponible para dedicar exclusivamente al proyecto. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Hemos optado por priorizar las funcionalidades críticas dentro del backlog y organizar reuniones semanales para revisar avances y resolver problemas técnicos. Además, dividimos las tareas de manera más clara: uno de nosotros se concentra en la base de datos y el backend, mientras que el otro en el frontend y las pruebas de usabilidad. De esta forma reducimos la posibilidad de retrasos y logramos mayor eficiencia en el trabajo. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evaluamos nuestro trabajo de manera positiva, ya que hemos logrado avanzar en los entregables principales y mantener una comunicación fluida. Destacamos la capacidad de organizarnos, cumplir plazos y apoyarnos mutuamente cuando surgen dificultades. Sin embargo, creemos que podríamos mejorar en la gestión del tiempo y en la documentación paralela al desarrollo, ya que en algunos casos hemos postergado esta parte hasta etapas más avanzadas. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Una de nuestras inquietudes es cómo asegurar que la aplicación cumpla con los estándares mínimos de calidad y usabilidad en el tiempo disponible. Nos gustaría consultar al docente qué estrategias recomienda para enfocar los esfuerzos en la etapa final del proyecto y cómo priorizar los entregables más relevantes sin sacrificar la calidad. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  No creemos necesario redistribuir las actividades, ya que los roles definidos al inicio (backend y gestión – frontend y pruebas) se han complementado bien. Sin embargo, sí identificamos la necesidad de asignar tareas específicas de documentación y pruebas adicionales a cada integrante, para evitar que se acumulen al final. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evaluamos positivamente nuestro trabajo en grupo, destacando la comunicación constante, la disposición para ayudar y la responsabilidad de cada integrante con las tareas asignadas. Como aspecto a mejorar, creemos que podemos aumentar la frecuencia de reuniones cortas de seguimiento, ya que a veces los avances se revisan de forma tardía y eso genera pequeños retrasos. |